Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 22.09.17 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Nelle prime 2 ore abbiamo fatto la parte di teoria riguardante la progettazione. Nelle restanti 4 ore ho creato 4 mockup per il design del progetto e ho creato il gantt. Dopodiché ho aggiunto i mockup e il gantt nella documentazione nella parte di progettazione e pianificazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho riscontrato un problema nel cercare un tool per creare dei mockup, non volendo utilizzare paint. Ho risolto il problema dopo circa 30 minuti trovando un applicazione web chiamata app.moqup.com dove si possono creare dei mockup utilizzando varie funzioni drag & drop. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione data dal gantt creata oggi sono a tempo con il programma. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Teoria riguardante la parte di sviluppo della documentazione * Sviluppare un ambiente di sviluppo * Cominciare con la parte di sviluppo della documentazione |