Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 06.10.17 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| All’inizio della lezione abbiamo ricevuto il test che avevamo fatto due settimane fa. Dopodiché ho cominciato a sviluppare il progetto. Ho iniziato e finito l’ambiente di sviluppo su cui lavorare e creare il sito web dove ho installato Apache 2.4 assieme al VC14 e la versione di PHP 7.0.24. Ho cominciato a sviluppare il form di inserimento dati e sono già ad un buon punto. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nello sviluppare l’ambiente di sviluppo ho riscontrato un problema mentre installavo e configuravo PHP 7.0.24. Nella cmd usciva come errore “impossibile trovare la procedura specificata”. Ho risolto reinstallando apache 2.4 e ho riconfigurato i vari file di configurazione tipo httpd.conf. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alle date delle attività specificate nel gantt sono poco indietro nel fattore form dato che ho ritardato lo sviluppo dell’ambiente di sviluppo per colpa dell’errore che avevo riscontrato. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Finire il form di inserimento dati * Cominciare il controllo di validazione dati del form |