Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 20.10.17 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho continuato con l’implementazione del form. Ho completato tutti i controlli di validazione dati utilizzando delle funzioni da me create per controllare il corretto inserimento dei dati. Ho creato la funzione checkString() che controlla la stringa passata come argomento e se ci sono errori li corregge subito eliminando le problematiche. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato nessun problema, ho risolto tutto senza andare incontro a errori di codice o altro. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alle date delle attività specificate nel gantt sono poco indietro per il fatto di sviluppare la scrittura di dati in un file csv/xml, a parte questo sono abbastanza in tempo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Sviluppare la scrittura dei dati nel file csv/xml * Creare la presentazione del progetto * Completare la documentazione * Consegnare il progetto ultimato senza nessun tipo di errore |