Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 29.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Per le prime due ore abbiamo fatto teoria sulla parte di implementazione e integrazione e test della documentazione. Nelle quattro ore dopo ho finito il gantt e ho cominciato a sviluppare l'ambiente di sviluppo su VMWare. Ho installato apache 2.2.34 e php 7.0.24. Ho gia settato alcuni dei file da settare. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nella prima ora ho riscontrato un problema con office del mio pc quindi ho dovuto disisntallarlo e reinstallarlo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione del gantt sono un attimino in ritardo sullo sviluppo della virtuale su VMWare ma è recuperabile in modo veloce. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Finire l'ambiente di sviluppo * Iniziare a creare il sito |